|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macro planning du projet | | | Macro planning de charge du projet | | Budget Prévisionnel |
| Dénomination | Date de début | Date de fin | Ressources internes  En euro par jour par personne | Ressources externes |  |
| Phase 1 : phase d’étude (analyse du besoin, fonctionnalités) | 11/03/2024 | 18/03/2024 | 350 |  | 2450 |
| Phase 2 : Recherche et analyse des concurrents | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 300 |  | 2100 |
| Phase 3 : Rédaction du contenu | 25/03/2024 | 15/04/2024 | 300 |  | 6300 |
| Phase 4 : wireframes et maquette | 15/04/2024 | 30/04/2024 | 350 |  | 5250 |
| Phase 5 : développement du site (front et back) | 01/05/2024 | 01/07/2024 | 400 |  | 24 400 |
| Phase 6 : recette du site | 01/07/2024 | 14/07/2024 | 300 |  | 4200 |
| Phase 7 : déploiements du site | 14/07/2024 | 20/07/2024 | 350 |  | 2100 |

46 800

Risque anticipé liée :

Météorite

Dégâts des eaux

Suppression du repository github

Retard dans le planning

Mauvais référencement du site

Coupure d’électricité

Piratage

s

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilité | 1 | Retard du personnel | Suppression du repository GitHub | La boite fait faillite | Météorite qui détruit la terre |
| 2 | Personnel absent | Piratage | Mort du client | Incendie |
| 3 | Mauvais référencement du site | Client mécontent | Panne d’internet | Dégâts des eaux |
| 4 | Coupure d’électricité | Retard dans le planning | Grève | Pandémie |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gravité | | | | |

Création de User story pour mon projets fils rouge :

Ecrivez 10 spécifications fonctionnelles de votre projet fil rouge sous forme de user story :

En tant qu’Utilisateur j’ai besoins de me connecter afin de d’accéder à mes évènements réserver

En tant que client j’aimerais voir ce qui est prêt pour l’évènement afin de suivre l’avancement de l’organisation

En tant que prestataire j’ai besoin d’un chat afin de d’échanger avec le client

En tant qu’utilisateur j’ai besoins des avis des autres clients afin de me renseigner sur la prestation

En tant que clients j’ai besoin de voir ce qui a étais proposer afin d’avoir un aperçu des prestations

En tant que clients j’ai besoin de pouvoir réserver une date afin d’y faire organiser mon évènement

En tant que prestataire j’ai besoin d’annuler une réservation afin de libérer un créneau si un client se désiste

En tant que prestataire j’ai besoin d’avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux afin d’avoir un bon trafic sur mon site.

En tant que clients j’aimerais avoir des propositions de thème (évent) afin d’avoir des inspirations si je n’ai pas d’idée

En tant que clients j’aimerais avoir un devis personnaliser afin de savoir combien cela va me couter.