|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macro planning du projet | | | Macro planning de charge du projet | | Budget Prévisionnel |
| Dénomination | Date de début | Date de fin | Ressources internes  En euro par jour par personne | Ressources externes |  |
| Phase 1 : phase d’étude (analyse du besoin, fonctionnalités) | 11/03/2024 | 18/03/2024 | 350 |  | 2450 |
| Phase 2 : Recherche et analyse des concurrents | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 300 |  | 2100 |
| Phase 3 : Rédaction du contenu | 25/03/2024 | 15/04/2024 | 300 |  | 6300 |
| Phase 4 : wireframes et maquette | 15/04/2024 | 30/04/2024 | 350 |  | 5250 |
| Phase 5 : développement du site (front et back) | 01/05/2024 | 01/07/2024 | 400 |  | 24 400 |
| Phase 6 : recette du site | 01/07/2024 | 14/07/2024 | 300 |  | 4200 |
| Phase 7 : déploiements du site | 14/07/2024 | 20/07/2024 | 350 |  | 2100 |

46 800

Risque anticipé liée :

Météorite

Dégâts des eaux

Suppression du repository github

Retard dans le planning

Mauvais référencement du site

Coupure d’électricité

Piratage

s

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilité | 1 | Retard du personnel | Suppression du repository GitHub | La boite fait faillite | Météorite qui détruit la terre |
| 2 | Personnel absent | Piratage | Mort du client | Incendie |
| 3 | Mauvais référencement du site | Client mécontent | Panne d’internet | Dégâts des eaux |
| 4 | Coupure d’électricité | Retard dans le planning | Grève | Pandémie |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gravité | | | | |